# Objetivos deste documento

Este documento formaliza o encerramento do contrato considerando-o entregue parcialmente. O mudulo entregue foi:

* Módulo Administrativo;

# Identificação do contrato

[Identifique o contrato com código, nome de forma clara e sem ambiguidade]

# Entregas realizadas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fases** | **Actividades** | **Status** | **Produtos** |
| **Iniciacao** | Descricao do projecto | 100% | Termos de Abertura |
| Descricao do produto |
| Entregas |
| Plano de Aceitacao |
| Criterio do status da  aceitacao |
| **Planejamento** | Arquitetura do sistema | 75% | Proposta Tecnica |
| Requisitos preliminares e funcionalidades |
| Entradas e saídas do sistema. Organização do projeto, Ações de risco, ações corretivas, Cronogramas, Estimativas | 50% | Plano de projecto |
| **Execuçao** | Modulo Administrativo,  Foram desenvolvidas as actividades realizadas pelo visitante no sistema | 100% | Pagina inicial, galeria, formulário de pre- inscrição, contactos e informações do centro |

# Questões em Aberto

[Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do contrato. Ex.: Requisitos não entregues]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Questão em aberto** | **Responsável** | **Previsão** | **Comentário** |
| Confirmacao do pagamento | Cossa junior, Aurelio Antonio | 1 Mes | Para que a confirmacao de pagamento seja totalmente efectivada é necessario a verificacao do pagamento no extrato bancario |
| Manter cadastro de funcionarios | Cossa junior, Aurelio Antonio | 1 Mes | No cronograma esta funcionalidade deve ser desenvolvida depois do dia 30 |
| Manter cadastro do encarregado e da crianca | Cossa junior, Aurelio Antonio | 1 Mes | No cronograma esta funcionalidade deve ser desenvolvida depois do dia 30 |
| Autenticacao | Mahumane, Julia Carlos | 1 Mes | Dificuldade de definicao de permissao |
| Modulo de pagamentos | Cossa Junior,Aurelio  Cuamba, Nerio da Lucia | 2 Mes | No cronograma esta funcionalidade deve ser desenvolvida depois do dia 30 |
| Modulo encarregado | Mahumane, Julia Carlos | 1 mes | Dificuldade no uso de ferramentas |
| Base de dados | Nhamuave, Bernadino | 1 mes | Ma planificacao do tempo, levou a não criacao da base de dados |

# Informações adicionais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aceite do Contrato** | | | |
| Os participantes abaixo autorizam o encerramento do contrato e atestam o cumprimento de todas clausulas e a inexistência de qualquer reinvindicação futura. | | | |
| **Participante** | **Nome** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Iolanda Afonso Fanequiço Tauzene |  | 21/11/2018 |
| Gerente do Projeto | Bernardino Carlos Nhamuave |  | 21/11/2018 |