|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 20/10/2018 | Até: | 06/11/2018 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Finalização do projecto prologado em execesso devido à alguns entraves sofridos. |
| Custo (CPI) |  | Há maior custo no projecto devido ao factor prolongamento do tempo. |
| Escopo |  | O escopo mantem se inalteravel |
| Comunicação |  | Havendo troca de ideias entre os integrates da equipa, é de se aplaudir a equipe nessa questão. |

…….-

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 1 | Criar formulario de cadastro | 21.10.2018 | 22.10.2018 | feito |
| 2 | Cadastrar formulario na Base de Dados | 23.10.2018 | 25.10.2018 | feito |
| 3 | Actualizar o estado de pagamento | 28.10.2018 | 3.11.2018 | Em progresso |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1 | Formulario de cadastro de funcionarios | Tauzene,Larisse | 21.10.2018 | 22.10.1018 |
| 2 | Cadastrar formulario na Base de dados | Tauzene,Larisse | 23.10.2018 | 25.10.2018 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 3 | Actualizar o estado de pagamento | Tauzene,Larisse Amelia | 28.10.2018 | 3.11.2018 | Em progresso |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 5 | ComplementarModulo de pagamentos | Tauzene,Larisse | 4.11.2018 | 6.11.2018 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais