|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 24/10/2018 | Até: | 10/11/2018 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Finalização do projecto prologado em execesso devido à alguns entraves sofridos. |
| Custo (CPI) |  | Há maior custo no projecto devido ao factor prolongamento do tempo. |
| Escopo |  | Devido a alguns atrasos, torna-se deficil obter um escopo desejado. |
| Comunicação |  | Havendo troca de ideias entre os integrates da equipa, é de se aplaudir a equipe nessa questão. |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 1 | Enviar referência de pagamento e confirmação de pagamento | 29.10.2018 | 14.11.2018 | Em progresso |
| 2 | Reconhecer os dados de login | 24.10.2018 | 1.11.2018 | Em progresso |
| 3 | Criar a tela de login | 29.10.2018 | 14.11.2018 | feito |
| 4 | Criação do projecto em laravel | 28.10.2018 | 29.10.2018 | feito |
| 5 | Implementar o desenho de interfaces | 27.10.2018 | 17.11.2018 | feito |
| 6 | Criação do repositório | 10.10.2018 | 11.10.2018 | feito |
| 7 | Colocar o codigo a disposição do grupo | 28.10.2018 | 29.10.2018 | feito |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 3 | Criar a tela de login | Mahumane, Júlia carlos | 24.10.2018 | 1.11.2018 |
| 4 | Criação do projecto em laravel | Mahumane, Júlia carlos | 29.10.2018 | 14.11.2018 |
| 5 | Implementar o desenho de interfaces | Mahumane, Júlia carlos | 28.10.2018 | 29.10.2018 |
| 6 | Criação do repositório | Mahumane, Júlia carlos | 27.10.2018 | 17.11.2018 |
| 5 | Colocar o codigo a disposição do grupo | Mahumane, Júlia carlos | 10.10.2018 | 11.10.2018 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1 | Enviar referência de pagamento e confirmação de pagamento | Mahumane, Júlia carlos | 29.10.2018 | 14.11.2018 | Em Progresso |
| 2 | Reconhecer os dados de login | Mahumane, Júlia carlos | 24.10.2018 | 1.11.2018 | Em progresso |
|  |  |  |  |  |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1 | Garantir interligação das páginas iniciais ( visitante ) | Mahumane, Júlia carlos | 10.11.2018 | 26.11.2018 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

Feita uma análise, foi acordado que áte 30.11.2018 devem ser entregues as páginas iniciais (visitantes) ou estar funcionais para progressar a outras partes e fazer a entrega das mesmas ao cliente.