|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 24/10/2018 | Até: | 17/11/2018 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Finalização do projecto prolongado em execesso devido à algumas dificuldades sofridas. |
| Custo (CPI) |  | Há maior custo no projecto devido ao factor prolongamento do tempo. |
| Escopo |  | Devido a alguns atrasos, torna-se deficil obter um escopo desejado. |
| Comunicação |  | Existe uma excelente comunicação Havendo troca de ideias entre os integrates da equipa. |

…….

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 1 | Criar página de Encarregado | 24/10/2018 | 7/11/2018 | Em progresso |
| 2 | Criar página Directoria | 27/10/2018 | 17/11/2018 | Em progresso |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1 | Criar página de Encarregado | Cuamba,Nério | 24/10/2018 | 7/11/2018 |
| 2 | Criar página Directoria | Cuamba,Nério | 27/10/2018 | 17/11/2018 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1 | Criar página de Encarregado | Cuamba,Nério | 24/10/2018 | 7/11/2018 | Em progress |
| 2 | Criar página Directoria | Cuamba,Nério | 27/10/2018 | 17/11/2018 | Em progresso |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1 | Criar página de Encarregado | Cuamba,Nério | 24/10/2018 | 7/11/2018 |
| 2 | Criar página Directoria | Cuamba,Nério | 27/10/2018 | 17/11/2018 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais